임베디드 할일

- 기획 : 키트를 활용한 자율주행과 도로의 유동성.

- 자동차 만들기

  - 레이아웃 결정

    - 모델링

    - 사이즈 결정

    - 물품 구매  초음파 센서,자동차 외관,뒷바퀴 연결통,LED(초음파센서와 연결?)

  - 환경 설정							11월 17일

    - 센서 작동

      - 초음파 센서

      - 카메라 센서

    - 모터 작동

      - DC모터

      - 서브 모터

    - 모듈 작동

      - WIFI모듈

      - 모터 드라이버 모듈

    - 키트 작동

      - DISPLAY

      - BUZZER

      - LCD

      - LED

      - OPEN CV

  - 하드웨어 구현 						11월 17일,21일

    - 내부 연결

    - 외관 꾸미기

  - 소프트웨어 구현						11월 17일~22일

    - DC 모터 + 서브 모터 + 모터 모듈 + WIFI 모듈 (엑셀, 브레이크,좌,우회전)

    - 초음파 센서 + Buzzer + 모터 모듈 (장애물)

    - 카메라 센서 + OpenCV + 모터 모듈 (신호,차선,회전)

    - WIFI모듈 + Display + LCD + 모터 모듈 (네비게이션)

  - 오류 수정 및 업데이트					12월 1일~15일

- 도로 만들기

  - 레이아웃 결정

    - 모델링

    - 사이즈 결정						11월 17일

    - 물품 구매						11월 17일

      - 우드락 , 신호등 LED , 야외잔디 , 조형물(나무,사람,건물,자동차) , 신호등 , 횡단보도 , 표지판, 어린이보호구역 , 카메라 센서 , 도로 LED , 가로등

      - 우드락 : 가격이 가장쌈
로얄지 : 바닥,천장,벽 제작 (라이싱지와 비슷한데 가격더쌈)
폼보드 : 마감이 깔끔함
아이소 핑크 : 투박하게 표현 가능
아크릴 : 유리 표현할 때

      - 칼, 자 , 본드(공예용본드) , 접착 스프레이

  - 환경 설정							11월 24일

    - 신호등 작동

      - (LEFT,GREEN,YELLOW,RED)

      - 카메라 센서

      - 횡단보도 신호등

    - 도로 차선변경 작동

      - LED 작동

      - LED 색변환

  - 하드웨어 구현						11월 25일,12월1일

  - 소프트웨어 구현						11월 25일~30일

  - 오류 수정 및 업데이트					12월 1일~15일

    - 주차장 추가